Hermed fremsendes opfølgning tirsdagens (08. november 2011) møde med EBO-teknik:

I forhold til det på mødet udleverede materiale, så blev det umiddelbart aftalt, at:

Ejnar (EBO):

- Udbudsmaterialet udvides til både at indholde tilbud på træbeklædning og Hardie Plank

- og i øvrigt laver et estimat på løbende vedligeholdelsesomkostninger på disse.

- Udbudsmaterialet udvides til både at indholde tilbud på stillads med og uden fuld overdækning

- Fremhæver i udbudsmaterialet, at håndværkerne løbende skal gøre rent efter sig indvendig i boligerne

- Indhenter et tilbud på terrassedøre med kodelås - eller tilsvarende lås, der sikrer at eventuelle indbrudstyve

ikke kan låse terassedøren op inde- eller udefra.

- At den i materialet fremsatte tidsplan fasteholdes, hvorfor de modtagne tilbud åbnes d. 13. december.

EBO får herefter tid til at gennemgå materialet og afklare eventuelle spørgsmål til tilbuddene førend tilbuddene

bliver præsenteret og gennemgået på bestyrelsesmødet den 20. december.

- EBO kontakter administrator for at rådføre sig om mulighederne for at få tilskud til projektet gennem den nuværende "job-bolig-ordning".

**Bestyrelsen besluttede i øvrigt:**

- Ekstra ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag d. 10. januar 2012 i Fælleshuset

- At der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. december kl. 19.00 i Fælleshuset.

med henblik på gennemgang af de modtagne tilbud og valg af det tilbud, der fremstilles

på den ekstraordinære generalforsamling.

- At Tony er bestyrelsens interne "tovholder" på projektet i forhold til løbende møder m.v.

(Umiddelbart bør administrator være tilstede den 20. - eller inden mødet komme med hans kommentarer og beregninger, således at de økonomiske

konsekvens for foreningens økonomi bliver afklaret på mødet - og om bestyrelsen eventuelt skal indstille til, at ikke alle dele af de i udbudsmaterialet

nævnte punkter gennemføres).

Således umiddelbart de vigtigste punkter til opsamling / beslutninger opfanget af undertegnede.

Kenneth